Universidad Gerardo Barrios

Facultad de Ciencia y Tecnología

Informe de Avance del Trabajo de Graduación en Modalidad Pre-especialización

NovaTareas

Presentado por:

Saul Oswaldo López Hernández – SMIS108421

Moises Antonio Martínez – SMIS071221

Enson Onan Carranza Rodríguez - SMIS013020

San Miguel, agosto de 2026  ·  Anteproyecto presentado en febrero de 2026

# INTRODUCCIÓN

El presente documento informa el avance del proyecto NovaTareas (Asistente Personal Inteligente de Tareas para Estudiantes Universitarios con IA), presentado como anteproyecto en febrero de 2026. Recoge lo que se planteó entonces, lo que efectivamente se construyó y lo que queda pendiente, con los datos que respaldan cada afirmación.

A lo largo de estas páginas se detallará el propósito del proyecto, se explicará la importancia de una mejor organización en el contexto universitario actual y cómo un asistente con memoria semántica persistente puede contribuir a reducir el estrés académico y elevar el rendimiento estudiantil.

En los objetivos planteados, se detalla lo que se busca alcanzar con la implementación de NovaTareas.

Dentro de los alcances y limitaciones, establecemos los límites y alcances del proyecto, considerando aspectos como la capacidad del asistente para comprender consultas académicas complejas y la disponibilidad de recursos gratuitos o de bajo costo.

En la descripción de la solución y la validación de resultados se explica cómo funciona NovaTareas y con qué evidencia se comprueba su comportamiento. Las secciones finales presentan los resultados obtenidos, la arquitectura construida, las dificultades encontradas durante el desarrollo y el trabajo que continúa abierto.

## Estado actual del proyecto

Al cierre de este informe el proyecto está terminado en su primera versión y funcionando en internet, con acceso público:

| Aspecto | Estado |
| --- | --- |
| Aplicación en línea | https://novatareas.polarzero.dev, con dominio y HTTPS propios |
| Versión publicada | 1.0.0, etiquetada en el repositorio |
| Repositorio | https://github.com/Saul1hdz/NovaTareas |
| Pruebas automatizadas | 202 casos en 30 archivos, ejecutados en cada cambio |
| Integración continua | Proceso automático en GitHub Actions, en verde |
| Base de datos | PostgreSQL 16 con migraciones versionadas |

índice

INTRODUCCIÓN	2

JUSTIFICACIÓN.	4

OBJETIVOS DEL PROYECTO.	5

Objetivo General:	5

Objetivos Específicos:	5

ALCANCE Y LIMITACIONES.	6

Alcance del Proyecto:	6

Limitaciones del Proyecto:	6

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS.	7

AVANCES DEL PROYECTO POR MÓDULOS.	8

Módulo 1: Diseño y Planificación del Proyecto.	8

Módulo 2: Desarrollo del Asistente.	8

Módulo 3: Implementación y Pruebas.	8

Módulo 4: Evaluación y Presentación de Resultados.	8

RECURSOS E INSUMOS.	9

CRONOGRAMA DE AVANCE.	10

REFERENCIAS.	11

# JUSTIFICACIÓN.

El proyecto NovaTareas responde a la necesidad urgente de apoyar a estudiantes universitarios en la gestión de su carga académica, según evidencia de una encuesta propia aplicada en febrero de 2026. Los estudiantes enfrentan sobrecarga constante (clases, exámenes, proyectos, lecturas y múltiples fechas límite), lo que provoca estrés, procrastinación y olvidos frecuentes.

Los principales hallazgos de la encuesta incluyen:

- 80% de los encuestados califica la organización de tareas como Regular, Difícil o Muy difícil (solo 10% la ve Fácil).

- Métodos predominantes: notas en celular (40–60%), cuadernos/agendas o sin método estructurado.

- 80% olvida entregas al menos 1–3 veces por ciclo (20% más de 3 veces; solo 10% nunca olvida).

- 80–90% afirma que la desorganización impacta sus calificaciones (al menos "un poco", y en varios casos "significativamente").

- 80% reporta niveles de estrés alto o muy alto por acumulación de tareas y fechas límite.

- Problemas más mencionados: olvido de tareas, desorganización y falta de tiempo (30–40% cada uno).

Estos resultados locales se alinean con estudios en Latinoamérica (48–70% de estudiantes con estrés académico moderado-severo por sobrecarga, 2024–2025). En contextos como El Salvador, donde muchos combinan estudios con trabajo o responsabilidades familiares y el acceso a herramientas pagadas es limitado, NovaTareas ofrece una solución gratuita, privada y personalizada: actúa como “segundo cerebro” académico que recuerda consultas previas, prioriza entregas, resume apuntes y envía recordatorios inteligentes basados en el historial real del usuario.

Además, el desarrollo del proyecto fortalece competencias en IA aplicada (RAG, bases vectoriales, APIs, testing con usuarios reales), habilidades muy demandadas en el mercado laboral.

# OBJETIVOS DEL PROYECTO.

## Objetivo General:

Educar y acompañar a los estudiantes universitarios en la mejora de su gestión de la carga académica mediante el uso de NovaTareas, con el propósito de fortalecer sus hábitos de estudio, organización del tiempo y, como resultado, mejorar su rendimiento y calificaciones.

## Objetivos Específicos:

- Desarrollar un MVP (Producto Mínimo Viable) enfocado inicialmente en estudiantes que han presentado reprobaciones o dificultades académicas, con el fin de validar el impacto real de la herramienta en casos críticos.

- Implementar NovaTareas en diferentes medios de acceso (plataforma web, mensajería o entornos digitales accesibles) para facilitar su uso cotidiano sin barreras tecnológicas.

- Identificar y trabajar prioritariamente con estudiantes con mayor rezago académico, brindándoles acompañamiento organizacional y seguimiento mediante recordatorios, planificación de tareas y apoyo contextual.

- Evaluar el cambio en hábitos de estudio, cumplimiento de entregas y desempeño académico tras el uso de la herramienta.

## Cumplimiento de los objetivos

El estado de cada objetivo específico al momento de este informe:

| Objetivo específico | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar un MVP enfocado en estudiantes con dificultades académicas | Cumplido | Aplicación publicada y en uso, con gestión de tareas, recordatorios y recomendaciones |
| Implementar NovaTareas en distintos medios de acceso | Cumplido | Tres vías: panel web, bot de Telegram y API para programas externos |
| Acompañar a estudiantes con mayor rezago mediante recordatorios y planificación | Cumplido parcialmente | Los recordatorios por prioridad y la priorización funcionan; el seguimiento sostenido con un grupo de estudiantes queda por realizar |
| Evaluar el cambio en hábitos, cumplimiento y desempeño académico | En curso | La aplicación ya registra valoraciones y cumplimiento; falta el periodo de observación con estudiantes reales para medir el efecto académico |

# ALCANCE Y LIMITACIONES.

## Alcance del Proyecto:

El proyecto estará dirigido principalmente a alumnos que presentan dificultades para manejar su carga académica, especialmente aquellos con antecedentes de reprobación, bajo rendimiento o problemas de organización.

## Limitaciones del Proyecto:

- Puede haber dificultad para determinar con precisión la cantidad de estudiantes reprobados o en riesgo académico debido al acceso limitado a información institucional.

- No se conocerá completamente el contexto personal de cada estudiante, lo que puede influir en su rendimiento y no siempre podrá ser atendido por la herramienta.

- NovaTareas brindará apoyo organizacional y académico, pero no sustituye el acompañamiento pedagógico, psicológico o institucional necesario en algunos casos.

# DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS.

NovaTareas Pro es una aplicación web con un bot de Telegram integrado y una API protegida. Las tres vías comparten la misma base de datos y la misma lógica, de modo que una tarea creada desde el celular aparece igual en el panel y puede consultarse desde un programa externo autorizado.

El estudiante gestiona sus tareas con prioridad, etiquetas, fecha límite, subtareas y comentarios de avance, y el sistema registra por su cuenta cada cambio. Una tarea privada puede compartirse mediante un enlace de invitación para trabajarla entre varias personas, con tres niveles de acceso: lector, comentarista y editor.

La inteligencia artificial cumple una función concreta: indicar por dónde conviene empezar cada tarea. Para que el servicio nunca deje al estudiante sin respuesta, funciona en cascada: primero consulta el modelo en la nube (z.ai, glm-4.5-flash); si no responde o se agota la cuota, recurre a un modelo local; luego busca en las tareas que esa persona ya terminó antes; y como último recurso aplica reglas propias que no necesitan internet. Cada recomendación guarda de qué escalón salió, y el estudiante puede valorarla, valoración que se toma en cuenta en la siguiente.

El bot de Telegram permite crear tareas conversando y envía avisos cuando una tarea se crea, se completa, se vuelve urgente, está por vencer o ya venció. Además insiste de forma periódica mientras siga pendiente, con una frecuencia que depende de su prioridad y con horas de silencio configurables.

## Validación de resultados

La validación se apoya en cuatro frentes, todos comprobables:

Pruebas automatizadas: 202 casos repartidos en 30 archivos, ejecutados contra una base de datos PostgreSQL real y no contra una imitación. Cubren registro, inicio de sesión, ciclo de vida de una tarea, permisos de colaboración, recordatorios y la propia capacidad de IA.

Integración continua: cada cambio subido al repositorio dispara un proceso automático que revisa el código, prepara una base limpia, ejecuta todas las pruebas, compila el proyecto, construye la imagen que se despliega y la arranca para comprobar que responde.

Medición de rendimiento: el sistema registra cada solicitud con su duración, lo que permitió establecer una línea base (16 milisegundos de mediana en el flujo principal, sin errores) y detectar dónde se iba realmente el tiempo.

Uso real: la aplicación está publicada y en funcionamiento en novatareas.polarzero.dev, lo que permite recoger valoraciones de estudiantes sobre la utilidad de las recomendaciones y sobre el cumplimiento de entregas.

# AVANCES DEL PROYECTO POR MÓDULOS.

## Módulo 1: Diseño y Planificación del Proyecto.

- Definición de objetivos enfocados en estudiantes universitarios.

- Investigación de tecnologías RAG y necesidades académicas.

- Diseño de arquitectura adaptada a tareas estudiantiles.

- Planificación y cronograma. Presentación del plan de trabajo y cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto.

## Módulo 2: Desarrollo del Asistente.

- Base de datos PostgreSQL 16 con esquema versionado mediante migraciones reproducibles, incluyendo almacenamiento de vectores para la búsqueda por significado. Se descartó Supabase para no depender de un servicio externo.

- Motor de recomendaciones desacoplado del resto del sistema, con recuperación sobre el historial del estudiante y cascada de respaldo para que el servicio responda siempre.

- Suite de 202 pruebas automatizadas sobre casos universitarios reales, ejecutadas en cada cambio del código.

## Módulo 3: Implementación y Pruebas.

- Despliegue en servidor propio con dominio y HTTPS, más un entorno local reproducible en contenedores para desarrollo y pruebas.

- Pruebas con estudiantes sobre escenarios reales: exámenes, proyectos y lecturas, incluyendo el trabajo compartido entre varias personas en una misma tarea.

- Recopilación de valoraciones dentro de la propia aplicación, que además realimentan las recomendaciones siguientes.

## Módulo 4: Evaluación y Presentación de Resultados.

- Evaluación con métricas de uso y de sistema: cumplimiento de recordatorios, utilidad de las recomendaciones y tiempos de respuesta medidos.

- Análisis de resultados y recomendaciones para estudiantes.

- Demostración sobre la aplicación en funcionamiento, informe final y presentación de resultados.

# RESULTADOS OBTENIDOS.

Los resultados se presentan con la medición que los respalda, no como apreciación general.

## Calidad del software

Se construyó una batería de 202 pruebas automatizadas repartidas en 30 archivos. Cada prueba describe un comportamiento esperado y falla si deja de cumplirse, de modo que un cambio que rompa algo se detecta antes de llegar a los usuarios. Las pruebas se ejecutan contra una base de datos PostgreSQL real, la misma que usa la aplicación publicada.

Diez de esas pruebas son deliberadamente hostiles: intentan entrar en la tarea de otra persona, editar sin el permiso adecuado, reutilizar un enlace de invitación ya consumido, averiguar si una cuenta existe o subir un archivo ejecutable disfrazado de imagen. Todas terminan rechazadas.

## Automatización

Cada cambio subido al repositorio dispara un proceso automático que revisa el código, prepara una base de datos limpia, ejecuta las 202 pruebas, compila el proyecto, construye la imagen que se despliega y la arranca para comprobar que responde. Ese proceso nunca usa credenciales reales: trabaja con valores ficticios y con los servicios externos simulados, así que no consume saldo ni depende de internet.

## Rendimiento medido

Se instrumentó la aplicación para que cada solicitud deje registro de su duración, y se midió el flujo más usado —el listado de tareas del panel— con treinta solicitudes por tanda:

| Medida | Resultado |
| --- | --- |
| Mediana del tiempo de respuesta | 16,19 milisegundos |
| Percentil 95 | 23,74 milisegundos |
| Peor caso observado | 49,39 milisegundos |
| Tasa de error | 0 % en todas las tandas |

La medición dejó un hallazgo que no era evidente: casi tres cuartas partes del tiempo se consumían antes de que la solicitud llegara al programa, en la red del entorno de desarrollo. Sin instrumentación se habría optimizado el lugar equivocado. La mejora que sí se aplicó —servir la versión compilada en lugar del servidor de desarrollo— redujo el tiempo de respuesta alrededor de un 20 %, confirmado en dos ejecuciones independientes.

## Puesta en producción

La aplicación está publicada en novatareas.polarzero.dev con certificado HTTPS válido y una sonda de estado que consulta la base de datos, no solo el proceso. La versión publicada está etiquetada como 1.0.0, acompañada de un documento que declara exactamente qué contiene y de un procedimiento escrito para volver a la versión anterior si algo sale mal.

# ARQUITECTURA IMPLEMENTADA.

NovaTareas se construyó como una sola aplicación desplegable, dividida por dentro en capas con responsabilidades separadas. Esa separación permite que la misma capacidad de inteligencia artificial se ofrezca como servicio externo sin arrastrar el modelo de usuarios detrás.

| Capa | De qué se encarga |
| --- | --- |
| Vías de acceso | Panel web, bot de Telegram y API protegida, sobre la misma lógica |
| Filtro de entrada | Registra cada solicitud y rechaza las peticiones de origen no autorizado |
| Rutas | Traducen las peticiones web en operaciones del sistema |
| Lógica de negocio | Las reglas: quién puede qué, cuándo toca un recordatorio, cómo se valida una tarea |
| Capa de IA | Genera la recomendación; no conoce la base de datos ni la sesión |
| Persistencia | PostgreSQL 16 con 17 tablas y 7 migraciones versionadas |

La inteligencia artificial funciona en cascada para que el servicio nunca quede sin respuesta: primero el modelo en la nube, luego uno local, después el historial de tareas ya terminadas del propio estudiante y, como último recurso, reglas propias que no necesitan internet. Cada recomendación guarda de qué escalón salió, lo que permite atribuir una caída de calidad al paso concreto que la causó.

# DIFICULTADES ENCONTRADAS Y DECISIONES TOMADAS.

Durante el desarrollo aparecieron obstáculos que cambiaron decisiones del anteproyecto. Se documentan porque explican por qué el resultado difiere de lo planeado en algunos puntos.

| Dificultad | Cómo se resolvió |
| --- | --- |
| El anteproyecto planteaba Supabase como base de datos | Se sustituyó por PostgreSQL 16 gestionado por el propio equipo, para no depender de un servicio externo ni de su capa gratuita |
| Depender de un solo proveedor de IA dejaba la aplicación muda si fallaba | Se diseñó la cascada de respaldo de cuatro escalones, de modo que siempre hay una respuesta aunque baje la calidad |
| Los intentos fallidos de inicio de sesión se contaban en memoria y se perdían al reiniciar | Se trasladaron a la base de datos, donde sobreviven a reinicios y servirían con varias instancias |
| Tras publicar, la creación de tareas fallaba por una comprobación de seguridad detrás del proxy | Se corrigió la comprobación para que reconozca el certificado del proxy, y quedó cubierta con una prueba automática |
| La recuperación de cuenta por preguntas de seguridad era débil | Se sustituyó por verificación de correo con enlaces de un solo uso |

# TRABAJO PENDIENTE.

Lo que queda abierto se declara con la misma claridad que lo logrado:

Publicar una versión nueva todavía se hace a mano; falta automatizar ese último paso del proceso.

El periodo de observación con estudiantes para medir el efecto en calificaciones y hábitos aún no se ha completado.

La integración con Google Calendar está construida y probada, pero falta conectarla a la pantalla principal.

La búsqueda por significado sobre el historial funciona, pero no todas las partes del sistema la aprovechan todavía.

La pantalla principal quedó como un archivo demasiado grande y conviene dividirla para facilitar su mantenimiento.

Falta un informe que agregue las valoraciones de los estudiantes y muestre si la calidad de las recomendaciones mejora con el tiempo.

# RECURSOS E INSUMOS.

| Recurso | Cantidad | Costo unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor VPS (alojamiento de la aplicación) | 1 | $10 | $10 |
| Dominio propio con certificado HTTPS | 1 | $5 | $5 |
| Créditos de la API de inteligencia artificial (z.ai) | 1 | $0 | $0 |
| Servidor de correo para verificación de cuentas | 1 | $0 | $0 |
| Equipos de desarrollo del equipo de trabajo | 3 | $0 | $0 |
| Costo total del proyecto |  |  | $15 |

# CRONOGRAMA DE AVANCE.

|  | Fechas (según los módulos de la preespecialización) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
| Diseño y Planificación del Proyecto | 25/01/26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura adaptada a tareas estudiantiles |  | 20/02/26 | 07/03/26 |  |  |  |  |  |
| Configuración de la base de datos PostgreSQL y del motor de IA |  |  | 18/03/26 | 12/04/26 |  |  |  |  |
| Despliegue en entorno de prueba |  |  |  | 26/04/26 | 15/05/26 |  |  |  |
| Implementación y puesta en marcha |  |  |  |  | 30/05/26 | 19/06/26 | 20/07/26 |  |
| Elaboración de informe final |  |  |  |  |  |  |  | 18/08/26 |
| Presentación final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  | 23/08/26 |

# REFERENCIAS.

Aprendizaje adaptativo con IA.

Diversos estudios destacan que la IA permite crear aprendizaje adaptativo, ajustando contenidos al ritmo y necesidades del estudiante, lo que mejora la comprensión y retención del conocimiento.

Enlace referencia

Personalización del aprendizaje en educación superior.

Modelos educativos apoyados por IA integran generación de contenidos, evaluación automática y rutas personalizadas para corregir errores del alumno de forma progresiva.

Enlace referencia

Encuesta realizada a los estudiantes de nivel universitario.

Encuesta propia aplicada a estudiantes universitarios, febrero 2026

Enlace referencia